GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Arquitectura y Diseño de Software · Unidad 3 · Diseña TechShop Cloud antes de escribir una línea de código

| Programa | Especialización en Ingeniería de Software · Posgrado | Asignatura | Arquitectura y Diseño de Software |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad | Unidad 3 · Práctica opcional | Unidad / Corte | 3 · Corte 1 |
| Modalidad | En equipo (el mismo del proyecto) | Periodo | 2026-B |
| Tipo | Formativa (opcional, sin nota) | Entrega | Aula Moodle, según indique el tutor |

Objetivos

•	Ubicar cada elemento de TechShop Cloud en la capa hexagonal que le corresponde.

•	Definir el comportamiento del sistema ante el fallo de cada dependencia externa.

•	Construir la matriz de permisos de los tres roles con mínimo privilegio.

•	Repartir el trabajo del equipo en un orden que no genere bloqueos.

1. Objetivo

Dejar decidido, antes de programar, lo que después es caro de cambiar: las capas, los fallos y los permisos de TechShop Cloud. Práctica opcional y no calificable, preparación directa de la Actividad 3 · Caso de estudio en equipos (40 %).

info: Los tres bloques de esta práctica corresponden al 30 %, 15 % y 15 % de la rúbrica del proyecto: arquitectura, seguridad y resiliencia. Lo que decidas aquí es literalmente lo que se evalúa allá.

2. El caso

TechShop Cloud es una plataforma de comercio electrónico de productos tecnológicos que debe soportar picos de tráfico en campañas.

| Requisito funcional |  |
| --- | --- |
| RF-01 | Gestión de productos con categorías y búsqueda |
| RF-02 | Carrito de compras con persistencia |
| RF-03 | Checkout con varios métodos de pago |
| RF-04 | Gestión de usuarios y perfiles |
| RF-05 | Inventario en tiempo real |
| RF-06 | Notificaciones de estado del pedido |

| Requisito no funcional | Valor |
| --- | --- |
| RNF-01 · Escalabilidad | Crecimiento horizontal y vertical automático |
| RNF-02 · Rendimiento | < 200 ms en el 95 % de las peticiones |
| RNF-03 · Disponibilidad | 99,9 % |
| RNF-04 · Tolerancia a fallos | Recuperación automática |
| RNF-05 · Despliegue | Docker y Kubernetes |
| RNF-06 · Monitoreo | Métricas en tiempo real y alertas |

3. Enunciado

Parte A — Ubica cada pieza en su capa

Clasifica los siguientes elementos en las cuatro capas de la arquitectura hexagonal. Hay trampas deliberadas.

| Elemento | Capa |
| --- | --- |
| Product con el método decreaseStock() | ? |
| ProductUseCase | ? |
| ProductRepository (la interfaz) | ? |
| JpaProductRepository (la implementación) | ? |
| ProductController (REST) | ? |
| JwtTokenProvider | ? |
| La regla «no se puede vender sin inventario» | ? |
| El cliente HTTP de la pasarela de pagos | ? |
| La anotación @Entity de JPA | ? |
| CircuitBreakerConfig | ? |

Capas disponibles: dominio, aplicación, infraestructura, interfaz.

warn: Las dos últimas filas son la trampa principal. Si @Entity termina sobre la entidad de dominio, el dominio pasa a depender de JPA y se rompe la regla de dependencia. Decide si lo aceptas —es una concesión común— y escribe por qué; lo que no se puede es no darse cuenta.

Parte B — Qué pasa cuando algo falla

Para cada dependencia externa, decide el comportamiento. No basta con decir «se aplica circuit breaker»: hay que decir qué recibe el usuario.

| Dependencia | Falla en… | Timeout | Reintento | ¿Fallback? | Qué ve el usuario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasarela de pagos | Checkout |  |  |  |  |
| Servicio de notificaciones | Tras el pedido |  |  |  |  |
| Base de datos | Cualquier operación |  |  |  |  |
| Caché (Redis) | Consulta de catálogo |  |  |  |  |
| Servicio de inventario | Agregar al carrito |  |  |  |  |

tip: Tres de estas cinco admiten degradación elegante: el sistema puede seguir funcionando peor en lugar de no funcionar. Identifica cuáles, porque es exactamente lo que distingue una propuesta de nivel de posgrado de una lista de patrones copiada.

Parte C — Matriz de permisos

Completa la matriz para los tres roles del enunciado, aplicando mínimo privilegio:

| Operación | ADMIN | PROVIDER | USER |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear producto |  |  |  |
| Editar producto propio |  |  |  |
| Editar producto ajeno |  |  |  |
| Ver catálogo |  |  |  |
| Agregar al carrito |  |  |  |
| Hacer checkout |  |  |  |
| Ver pedidos propios |  |  |  |
| Ver pedidos de otros |  |  |  |
| Cambiar rol de un usuario |  |  |  |

Y responde: ¿cuáles de estas operaciones no se pueden resolver solo con el rol?

warn: «Editar producto propio» no se decide con el rol: se decide comparando el dueño del producto con el usuario del token. Si esa comprobación falta, tienes un control de acceso roto —el primer riesgo de la lista OWASP— aunque el @PreAuthorize esté puesto.

Parte D — Plan del equipo

El proyecto es en equipo. Reparte el trabajo evitando que unos esperen a otros:

| Fase | Qué se hace | Quién | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dominio + pruebas (TDD) |  | — |
| 2 | Puertos y casos de uso |  | fase 1 |
| 3 | Adaptador REST |  | fase 2 |
| 4 | Adaptador de persistencia |  | fase 2 |
| 5 | Seguridad (JWT + roles) |  | fase 3 |
| 6 | Resiliencia + observabilidad |  | fase 3 |
| 7 | Docker + Kubernetes |  | fases 3 y 4 |

info: Las fases 3 y 4 son paralelas porque los puertos ya están definidos. Esa es la ventaja práctica de la arquitectura hexagonal en un trabajo en equipo: dos personas pueden avanzar contra la misma interfaz sin pisarse.

4. Lista de verificación

•	[ ] Los diez elementos de la Parte A están clasificados.

•	[ ] La decisión sobre @Entity en el dominio está escrita y justificada.

•	[ ] Las cinco dependencias tienen comportamiento definido ante fallo.

•	[ ] Al menos tres tienen degradación elegante, no solo error.

•	[ ] Cada fallback dice qué ve el usuario, no solo qué hace el sistema.

•	[ ] La matriz de permisos está completa.

•	[ ] Están identificadas las operaciones que requieren comprobar pertenencia.

•	[ ] El plan de equipo tiene responsable por fase y dependencias explícitas.

5. Entrega

•	Documento PDF de 2 a 3 páginas con las cuatro partes.

•	Nombre sugerido: U3-practica-<equipo>.pdf.

•	Conviene hacerla en equipo: es la reunión de diseño del proyecto.

6. Rúbrica orientativa (para autoevaluarte)

| Criterio | Logrado | En proceso | Insuficiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Capas | Clasificación correcta y concesiones justificadas | Correcta sin justificar las dudosas | Mezcla dominio con infraestructura |
| Fallos | Comportamiento y experiencia de usuario definidos | Patrones nombrados sin consecuencia | «Se usa circuit breaker» y nada más |
| Permisos | Matriz completa y pertenencia identificada | Matriz completa sin detectar la pertenencia | Todo resuelto con roles |
| Plan | Fases paralelas bien identificadas | Plan secuencial que bloquea al equipo | Sin reparto |

7. Si quieres ir más allá

•	Calcula el presupuesto de caída del 99,9 % y contrástalo con el tiempo que tardaría

tu equipo en restaurar a mano. La diferencia es el argumento de la redundancia.

•	Escribe el ADR de una decisión de esta práctica —por ejemplo, permitir @Entity en el

dominio o separar el modelo de persistencia— con sus alternativas descartadas.

tip: Ese ADR es reutilizable tal cual en la documentación del proyecto, que pesa 10 % de la rúbrica y suele escribirse a las carreras el último día.